# PRD DỰ ÁN: HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ ĐIỀU HÀNH - NICON MANAGEMENT SYSTEM

Loại hình công ty: Tổng thầu xây dựng Design & Build (Thiết kế, Xin phép, Thi công)
Nền tảng lưu trữ lõi: Google Drive Integration (Tự động hóa cấu trúc và phân quyền 8 lớp)
Tiêu chuẩn vận hành: Quản trị dữ liệu khép kín, cập nhật thời gian thực (Real-time), đánh giá nhân sự định lượng 100% tự động cho toàn bộ 11 vị trí.

## I. MỤC TIÊU HỆ THỐNG & TỔNG QUAN KIẾN TRÚC

- Số hóa toàn diện: Chuyển đổi số toàn bộ chuỗi giá trị của NICON từ lúc tiếp cận khách hàng (CRM/Sales) đến khi bàn giao công trình và chấm điểm hiệu suất nhân sự.

- Google Drive Integration (Kho tài sản số): Tự động tạo cây thư mục 8 lớp theo mã dự án và đồng bộ phân quyền bảo mật 2 chiều qua API.

- Quản trị Data-Driven: Loại bỏ báo cáo thủ công và chấm điểm cảm tính; điểm KPI được tự động tính toán dựa trên dữ liệu vận hành thời gian thực từ Module 1 đến Module 6.

## II. MA TRẬN LUỒNG LIÊN VẾT VÀ TƯƠNG TÁC DỮ LIỆU GIỮA CÁC VỊ TRÍ (CROSS-FUNCTIONAL WORKFLOW)

[Sales / CRM] ──(1. Lead/Yêu cầu)──► [KTS Thiết kế] ──(2. Concept/Mặt bằng)──► [Kỹ sư Đấu thầu/QS VP]

│

(3. BOQ / Dự toán Chào giá)

│

[Kế toán Dự án] ◄──(6. Hợp đồng D&B/Thi công)── [Sales / Ban Giám Đốc] ◄──────────────┘

│

├──(7. Tạo Mã Dự án & Phân quyền API Auto-Folder)──► [MODULE 7: GOOGLE DRIVE]

│

▼

[Kỹ sư Pháp lý] ──(8. Hồ sơ GPXD/PCCC)──► [Sở Xây dựng / Cảnh sát PCCC]

│ (Có GPXD)

▼

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                               BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG (BCH)                           │

│                                                                                        │

│  [Chỉ huy trưởng] ──► Điều phối chung & Phê duyệt đề xuất nội bộ                       │

│        │                                                                               │

│        ├──► [KS Hiện trường / QA-QC] ──(9. Đề xuất MR Vật tư)──► [Nhân viên Mua hàng] │

│        │            │                                                    │             │

│        │            └──(10. Lập Hồ sơ QA/QC & Nhật ký)                   │ (Giao hàng) │

│        │                                                                 ▼             │

│        └──► [Kỹ sư QS Công trường] ◄─────────────────────────────── [Kho Hiện trường]  │

│                     │                                                                  │

│                     ├──(11. Nghiệm thu QS Bên A)──────► [Chủ Đầu Tư / TVGS]             │

│                     │                                              │ (Duyệt QS)        │

│                     └──(12. Nghiệm thu QS Thầu phụ)                ▼                   │

└───────────────────────────────────────────── [Kế toán Dự án] ─────────────┘

│

(13. Thu tiền A / Thanh toán Thầu phụ)

│

▼

[MODULE 8: KPI AUTOMATION]

(Chấm điểm tự động 11 Vị trí)

## III. CHI TIẾT 8 MODULE CHỨC NĂNG (YÊU CẦU LẬP TRÌNH BẮT BUỘC)

### 1. MODULE 1: QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG & TIỀN DỰ ÁN (CRM & PRE-DESIGN)

- Quản lý Lead & Phễu bán hàng (Sales Pipeline): Tiếp nhận thông tin, phân loại phân khúc, theo dõi lộ trình: Tiếp cận -> Khảo sát -> Báo giá/Đấu thầu -> Thương thảo -> Ký HĐ.

- Phân công Task liên phòng ban: Tự động tạo Task phối hợp giữa Sales, KTS Thiết kế và Kỹ sư Đấu thầu để chuẩn bị Hồ sơ thầu/Báo giá.

- Linh hoạt 02 phương thức chào giá:

  - Chào giá trực tiếp: Tự động tính suất đầu tư nhanh theo m2 dựa trên định biên vật liệu.

  - Đấu thầu: Quản lý danh mục công việc chuẩn bị HS năng lực, lập dự toán thầu, theo dõi thời hạn nộp và kết quả.

- Số hóa khảo sát hiện trạng (Mobile App): Kỹ sư dùng app chụp ảnh, quay video, ghi chú tọa độ, cao độ, hạ tầng. Dữ liệu tự động đẩy về Folder 01_CRM_PreDesign trên Drive.

### 2. MODULE 2: QUẢN LÝ THIẾT KẾ 3 GIAI ĐOẠN (DESIGN MANAGEMENT)

- 3 Giai đoạn thiết kế:

  - Concept (Sơ bộ): Quản lý phương án 2D/3D (Options), nút bấm "Phê duyệt phương án" để khóa ý tưởng.

  - Basic (Cơ sở): Thiết kế khung quy hoạch. Tự động chuyển hồ sơ sang Module 3 (Pháp lý).

  - Detailed / Shop Drawing (Chi tiết): Phân tách bộ môn Kiến trúc, Kết cấu, MEP, Nội thất.

- Kiểm soát phiên bản (Revision Control): Tự động đánh mã phiên bản (Rev 00, Rev 01...). Thu hồi cảnh báo bản vẽ cũ trên công trường khi có Rev mới.

- Phê duyệt phân tầng & Trạng thái IFC: Quy trình duyệt: KTS -> Trưởng phòng Thiết kế -> PM. Chỉ bản vẽ có dấu điện tử IFC (Issued for Construction) mới hiển thị trên giao diện công trường.

### 3. MODULE 3: QUẢN LÝ PHÁP LÝ & XIN PHÉP (PERMITTING)

- Checklist pháp lý tự động: Danh mục hồ sơ tùy theo quy mô công trình (GPXD, Thẩm duyệt PCCC, đấu nối hạ tầng, cấp phép sử dụng vỉa hè, hồ sơ hoàn công).

- Tracking lộ trình & Revision Sync: Cập nhật trạng thái xử lý (Đã nộp -> Đang thụ lý -> Cần bổ sung -> Đã có kết quả). Cảnh báo đỏ nếu trễ hạn. Tương tác với phòng Thiết kế nếu cơ quan nhà nước yêu cầu điều chỉnh bản vẽ.

### 4. MODULE 4: QUẢN LÝ TỔ CHỨC THI CÔNG, TIẾN ĐỘ & NGHIỆM THU (CONSTRUCTION & BCH)

Phân tách rõ 3 cổng làm việc (Portals) trên Mobile App cho Ban Chỉ huy công trường (BCH):

- Cổng Điều hành BCH:

  - Đề xuất nguồn lực: BCH tạo phiếu đề xuất Vật tư, Máy móc/Thiết bị, Nhân công trực tiếp trên App. Hệ thống tự động kiểm tra đối chiếu hạn mức BOQ (Module 5).

- Cổng QA/QC (Quản lý chất lượng & Hồ sơ):

  - Hồ sơ chất lượng: Lập, theo dõi, lưu trữ Biên bản lấy mẫu, Kết quả thí nghiệm, Chứng chỉ xuất xưởng. Đồng bộ tự động về Folder 04_Thi_cong_Nghiem_thu trên Drive.

  - Giám sát hiện trường & Punchlist: Giám sát kỹ thuật, chụp ảnh, gắn thẻ lỗi phát sinh và quản lý lỗi Punchlist đến khi khắc phục xong.

- Cổng QS (Quản lý khối lượng & Nghiệm thu thanh toán):

  - Nghiệm thu với CĐT (Bên A): Đo đạc, lập biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo đợt trình CĐT/TVGS duyệt, làm căn cứ kích hoạt mốc thu tiền Upstream (Module 6).

  - Nghiệm thu Tổ đội / Nhà thầu phụ (Downstream): Đo đạc khối lượng thực tế của tổ đội/thầu phụ, lập đề nghị thanh toán gửi Phòng Kế toán (Module 6).

- Tiến độ Gantt Chart & Biểu đồ S-Curve: Tự động vẽ đường S-Curve so sánh Tiến độ Kế hoạch vs Tiến độ Thực tế.

- Nhật ký công trình điện tử (Mobile-First): Kỹ sư báo cáo daily: số lượng nhân công, máy móc, thời tiết, hình ảnh hiện trường.

- Tự động gom hồ sơ hoàn công: Liên kết các biên bản nghiệm thu từng phần, hồ sơ QA/QC và bản vẽ thay đổi thực tế để xuất bộ hồ sơ hoàn công.

### 5. MODULE 5: QUẢN LÝ CUNG ỨNG & KHO VẬT TƯ (PROCUREMENT & MATERIALS)

- Đánh giá Nhà cung cấp / Thầu phụ: Hồ sơ năng lực số, Ma trận so sánh giá thầu (Bid Tabulation), Đánh giá định kỳ Vendor Rating (Chất lượng - Tiến độ - Giá - An toàn).

- Quản lý Vật tư & Cảnh báo vượt BOQ 3 cấp độ:

  - Khóa trần hạn mức BOQ kỹ thuật từ Module 2.

  - Cảnh báo Yêu cầu cấp vật tư (MR): Vàng (đạt 85%), Cam (đạt 95%), Đỏ (vượt 100% - chặn lệnh, bắt buộc có mã VO phát sinh mới cho đặt hàng).

- Quản lý Kho hiện trường (Site Inventory): Báo cáo Nhập - Xuất - Tồn kho thời gian thực. Ghi nhận vật tư xuất cho từng tổ đội.

### 6. MODULE 6: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, CHI PHÍ & HỢP ĐỒNG (FINANCE & CONTRACT)

- Hệ thống Hợp đồng đa tầng:

  - Hợp đồng chính (Upstream): Ký với CĐT, theo dõi mốc thu tiền dựa theo tiến độ nghiệm thu QS (Module 4).

  - Hợp đồng thầu phụ/cung ứng (Downstream): Ký với NCC/Thầu phụ.

  - Quản lý Phụ lục phát sinh (VO): Mọi chi phí phát sinh hiện trường phải đính kèm mã VO được duyệt.

- Luồng đối soát 3 bên (Three-way Matching): Hợp đồng Downstream (M6) + Phiếu Nhập kho (M5) + Biên bản Nghiệm thu QS Thầu phụ (M4) -> Kế toán mới đủ điều kiện bấm lệnh chi.

- Dòng tiền & Báo cáo P&L Real-time: Cập nhật dòng tiền Thực thu/Thực chi và biên lợi nhuận gộp từng công trình.

### 7. MODULE 7: LƯU TRỮ & TÍCH HỢP GOOGLE DRIVE (DIGITAL ASSETS)

- Auto-Folder Structure: Khi khởi tạo mã dự án mới, API tự động sinh cây thư mục 8 lớp:

📁 [Mã_Dự_Án]_[Tên_Dự_Án]

├── 📁 01_CRM_PreDesign (Hồ sơ khảo sát, hồ sơ thầu, nhu cầu khách)

├── 📁 02_Thiet_ke

│     ├── 📁 01_So_bo_Concept

│     ├── 📁 02_Co_so

│     └── 📁 03_Chi_tiet_ShopDrawing (Bản vẽ IFC)

├── 📁 03_Xin_phep_Phap_ly (GPXD, PCCC, Hoàn công)

├── 📁 04_Thi_cong_Nghiem_thu (Nhật ký, Hồ sơ QA/QC, Biên bản QS, Punchlist)

├── 📁 05_Cung_ung_Vat_tu (Bid Tabulation, Phiếu Nhập-Xuất kho, Vendor Rating)

└── 📁 06_Tai_chinh_Hop_dong (Hợp đồng gốc, Phụ lục VO, Hồ sơ thanh toán)

- Đồng bộ phân quyền 2 chiều & In-app Viewer: Phân quyền tự động theo Cấu trúc 11 Vai trò (Role-based Access Control). Cho phép đọc file (.pdf, .dwg, .docx, .xlsx, hình ảnh) trực tiếp trên App.

### 8. MODULE 8: QUẢN TRỊ, DASHBOARD & ĐÁNH GIÁ KPI TỰ ĐỘNG

- Cơ chế Data-driven KPI: Phần mềm tự động quét dữ liệu nguồn từ Module 1 đến Module 6 để tính điểm hiệu suất thời gian thực.

- Real-time KPI Dashboard & Instant Export: Màn hình hiển thị điểm số biến động liên tục. Nút bấm xuất file báo cáo KPI (Google Sheets/PDF) tức thì.

## IV. BẢNG QUY CHUẨN KHUNG KPI ĐỊNH LƯỢNG HOÀN CHỈNH CHO 11 VỊ TRÍ NHÂN SỰ

| STT | Vị trí nhân sự | Chỉ số KPI định lượng | Phương thức App tự động thu thập & quét dữ liệu nguồn | Trọng số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kỹ sư Quản lý dự án (PM phòng CM) | 1. Tỷ lệ hoàn thành dự án đúng ngân sách cơ sở. 2. Chỉ số kiểm soát tiến độ tổng thể (S-Curve). 3. Thời gian đóng lỗi Punchlist trung bình. | - Thuật toán đối chiếu Tổng thực chi (M6) vs Dự toán BOQ cơ sở (M5). - Đo % độ lệch giữa S-Curve thực tế và Baseline kế hoạch (M4). - Đo thời gian từ lúc phát hiện lỗi đến khi nghiệm thu đóng lỗi trên App (M4). | 40% 30% 30% |
| 2 | Chỉ huy trưởng Công trường (BCH) | 1. Tiến độ thi công tổng thể công trường (S-Curve). 2. Tỷ lệ hao hụt vật tư toàn công trình. 3. Tỷ lệ tuân thủ An toàn & Vệ sinh lao động (HSE). | - Đo % tiến độ hoàn thành các mốc WBS trên Gantt Chart (M4). - Công thức: (Tổng vật tư xuất kho) / (Định mức trần BOQ được duyệt) (M5). - Đếm số lượt vi phạm HSE bị lập biên bản/cảnh báo đỏ trên App (M4). | 40% 30% 30% |
| 3 | Kỹ sư Hiện trường / QA-QC Hiện trường | 1. Tỷ lệ nghiệm thu chất lượng QA/QC đạt ngay lần đầu. 2. Thời gian xử lý & đóng các task lỗi kỹ thuật (Punchlist). 3. Mức độ đầy đủ và đúng hạn của Hồ sơ chất lượng. | - Tính: (Số biên bản QA/QC CĐT/TVGS duyệt lần 1) / (Tổng số phiếu gửi đi) (M4). - Đo thời gian trung bình xử lý các thẻ lỗi Punchlist do TVGS/CĐT gắn (M4). - Đếm số lượng file biên bản thí nghiệm/chứng chỉ up lên Drive Folder 04 đúng hạn (M7). | 40% 30% 30% |
| 4 | Kỹ sư QS Hiện trường (Khối lượng) | 1. Tiến độ & Tỷ lệ nghiệm thu QS khối lượng với CĐT. 2. Độ chính xác & Thời gian duyệt QS Tổ đội / Thầu phụ. 3. Tỷ lệ hồ sơ phát sinh (VO) được CĐT phê duyệt. | - Đo thời gian lập & nộp hồ sơ QS với CĐT theo mốc Hợp đồng Upstream (M4/M6). - Đo thời gian xử lý bảng xác nhận khối lượng thầu phụ và tỷ lệ khiếu nại (M4). - Tính: (Giá trị VO được CĐT ký duyệt) / (Tổng giá trị VO phát sinh trình duyệt) (M6). | 40% 30% 30% |
| 5 | Nhân viên Mua hàng / Cung ứng (Procurement) | 1. Tỷ lệ tiết kiệm chi phí mua sắm vật tư. 2. Tiến độ cung ứng vật tư ra công trường. 3. Điểm đánh giá chất lượng Thầu phụ / NCC hệ thống. | - So sánh: (Đơn giá mua/thương thảo thực tế) vs (Đơn giá định biên BOQ) (M5). - Đo khoảng thời gian từ lúc phiếu MR được duyệt đến khi hàng nhập kho công trường (M5). - Lấy điểm số trung bình từ các phiếu đánh giá định kỳ Vendor Rating (M5). | 40% 30% 30% |
| 6 | Nhân viên Kinh doanh / CRM (Sales) | 1. Tỷ lệ chuyển đổi Lead thành Hợp đồng ký kết. 2. Tổng giá trị doanh thu hợp đồng ký mới (Upstream). 3. Thời gian phản hồi và tương tác với Lead khách hàng. | - Đếm số Lead chuyển trạng thái "Đã ký HĐ" / Tổng số Lead tiếp nhận (M1). - Tổng giá trị HĐ xác lập thành công trên Module 6. - Đo thời gian từ lúc Lead đổ về hệ thống đến khi Sales bấm cập nhật lịch sử gọi (M1). | 40% 40% 20% |
| 7 | Kỹ sư Đấu thầu (Tendering / QS VP) | 1. Tỷ lệ trúng thầu / chốt Hợp đồng báo giá thành công. 2. Tiến độ hoàn thành Hồ sơ dự thầu / BOQ Chào giá. 3. Độ chính xác của Dự toán thầu so với thực tế. | - Tính: (Số gói thầu/báo giá trúng thầu) / (Tổng số hồ sơ nộp đi) (M1). - Đo tỷ lệ task chuẩn bị hồ sơ thầu/BOQ hoàn thành đúng deadline (M1). - Thuật toán so sánh: (BOQ Dự thầu) vs (BOQ Bóc tách thi công thực tế) (M2/M5). | 40% 30% 30% |
| 8 | Kỹ sư / Kiến trúc sư Thiết kế (Design) | 1. Đúng hạn tiến độ phát hành bản vẽ các giai đoạn. 2. Tỷ lệ bản vẽ đạt chuẩn ở lần duyệt đầu tiên. 3. Số lượng lỗi thiết kế phản hồi từ công trường. | - Đo thời gian phát hành file thiết kế thực tế so với mốc Timeline (M2). - Đếm số phiên bản chỉnh sửa (Rev 00, Rev 01...). Càng ít Rev điểm càng cao (M2). - Đếm số sự cố thi công/Punchlist bị gắn thẻ do lỗi bản vẽ thiết kế (M4). | 40% 30% 30% |
| 9 | Kỹ sư Pháp lý & Xin phép (Permitting) | 1. Đúng hạn tiến độ cấp phép (GPXD/PCCC/Hoàn công). 2. Tỷ lệ hồ sơ pháp lý đạt yêu cầu lần nộp đầu tiên. 3. Mức độ hoàn thiện Checklist hồ sơ lưu trữ. | - Đo thời gian từ lúc tiếp nhận bản vẽ Basic đến khi có kết quả GPXD/PCCC (M3). - Đếm số lần bị cơ quan chức năng trả hồ sơ yêu cầu sửa đổi/bổ sung (M3). - Đo tỷ lệ file pháp lý gốc được scan và upload lên Folder 03_Xin_phep (M7). | 40% 30% 30% |
| 10 | Kế toán Dự án (Project Accountant) | 1. Tỷ lệ thu hồi công nợ Chủ đầu tư đúng hạn. 2. Tốc độ xử lý hồ sơ thanh toán Thầu phụ / NCC. 3. Tỷ lệ chính xác báo cáo Dòng tiền & P&L dự án. | - Theo dõi số ngày tiền về tài khoản so với mốc thu tiền Hợp đồng/QS (M6). - Đo thời gian từ khi nhận đề nghị thanh toán QS (BCH gửi) đến khi duyệt chi (M6). - Đếm số lần điều chỉnh hạch toán thủ công hoặc sai lệch số liệu dòng tiền (M6). | 40% 30% 30% |
| 11 | Nhân viên Hành chính Nhân sự (HR/Admin) | 1. Tiến độ và tỷ lệ tuyển dụng nhân sự đạt yêu cầu. 2. Tỷ lệ hoàn thành chốt & xuất bảng điểm KPI đúng hạn. 3. Tốc độ xử lý yêu cầu Hành chính / Trang thiết bị. | - Đo thời gian lấp đầy khoảng trống tuyển dụng & tỷ lệ ứng viên đạt thử việc (M8). - Ghi nhận mốc thời gian nhân viên HR bấm lệnh "Khóa & Xuất dữ liệu KPI" (M8). - Đo thời gian xử lý phiếu yêu cầu Văn phòng phẩm / Thiết bị làm việc (M8). | 40% 30% 30% |

## V. YÊU CẦU GIAO DIỆN (UI/UX) & HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Mobile-First cho khối Hiện trường: Giao diện trên điện thoại cho các Module 1 (Khảo sát), Module 4 (Nhật ký, QA/QC, QS, Punchlist) và Module 5 (Kho) thiết kế nút bấm lớn, thao tác dưới 3 lần chạm, tối ưu tải ảnh sóng 3G/4G yếu, hỗ trợ lưu trữ tạm Offline Mode.

- Web-Dashboard cho Văn phòng & Lãnh đạo: Tối ưu hiển thị Gantt Chart, đường S-Curve, ma trận so sánh giá Bid Tabulation, danh mục đề xuất thanh toán QS và biểu đồ dòng tiền P&L.

- Xác thực & API Google Workspace: Dùng OAuth 2.0. Mọi hành động khởi tạo dự án bắt buộc tự động tạo cây thư mục và cấp quyền tài khoản tương ứng trên Google Drive qua API.