CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

******

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE 
Mã số Hợp đồng ../ 15

Hôm nay, ngày  20   tháng  4    năm 2026     Chúng tôi gồm có:

Bên A :  NGUYỄN ĐÌNH ĐẢO

Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH ĐẢO
                Địa chỉ: 383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  0962.002.084

Email: daond16@gmail.com

Bên B :  CÔNG TY CỔ PHẦN NI HOME

Người đại diện:  LÊ THỊ YẾN 
                Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ:   92 Đường 56, Phường Bình Trưng, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909.665.866

Mã số thuế: 0317701773

Email: tringuyen@nicon.vn

Điều 1: NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG.

  - Bên B đồng ý thuê bên A các dịch vụ dưới đây:

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE

| STT | Nội dung | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Xây dựng website Nicon | STT; Nhóm chức năng; Page/Màn hình chính; Chức năng; Estimate (Manday). 1. Module Quản lý Khách hàng/Sale/Hợp đồng (CRM/Sale/Contract). 1; Khách hàng; Khách hàng - Danh sách; Danh sách, tìm kiếm, lọc, điều hướng chi tiết; 1.5. 2; Khách hàng - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo mới, cập nhật thông tin khách hàng; 2.0. 3; Khách hàng - Chi tiết; Thông tin tổng quan, liên hệ khách hàng, lịch sử chăm sóc, hồ sơ liên quan; 2.5. 4; Cơ hội; Opportunity - Danh sách; Danh sách, filter theo stage/sale/trạng thái, chuyển từ lead; 1.5. 5; Opportunity - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo mới, cập nhật giá trị cơ hội, xác suất chốt, stage; 2.0. 6; Opportunity - Chi tiết; Theo dõi thông tin cơ hội, tài liệu, kết quả thắng/thua; 2.0. 7; Pipeline cơ hội; Kanban/Pipeline theo giai đoạn bán hàng; 2.5. 8; Báo giá trực tiếp; Báo giá - Danh sách; Danh sách báo giá, filter theo khách hàng/cơ hội/trạng thái; 1.5. 9; Báo giá - Tạo/Chỉnh sửa; Lập báo giá theo suất đầu tư hoặc BOQ sơ bộ, tính chiết khấu, VAT, tổng tiền; 3.5. 10; Báo giá - Chi tiết; Thông tin báo giá, version, duyệt nội bộ, in/xuất PDF; 2.5. 11; Đấu thầu; Gói thầu - Danh sách; Danh sách gói thầu, trạng thái, deadline; 1.5. 12; Gói thầu - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo hồ sơ gói thầu, cập nhật thông tin mời thầu; 2.0. 13; Gói thầu - Chi tiết; Checklist hồ sơ thầu, tiến độ chuẩn bị, kết quả thầu; 2.5. 14; Hồ sơ năng lực - Danh sách/Tạo sửa; Quản lý repository hồ sơ năng lực CRUD đơn giản; 2.0. 15; Khảo sát; Khảo sát - Danh sách; Danh sách đợt khảo sát theo Lead/Cơ hội/Dự án; 1.5. 16; Khảo sát - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo phiếu khảo sát, cập nhật thông tin khảo sát; 2.0. 17; Khảo sát - Chi tiết; Ghi chú hiện trạng, checklist, upload ảnh/video/file, đồng bộ Drive; 3.0. 18; Quản lý hợp đồng; Hợp đồng - Danh sách; Danh sách hợp đồng với khách hàng; 1.5. 19; Hợp đồng - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo mới hoặc tạo từ báo giá, cập nhật thông tin hợp đồng; 2.5. 20; Hợp đồng - Chi tiết; Thông tin hợp đồng, phụ lục, lịch thanh toán, file đính kèm, chuyển sang dự án; 3.0. 2. Module Quản lý Thiết kế 3 Giai đoạn (Design Management). 21; Tổng quan; Dự án thiết kế - Danh sách; Danh sách hồ sơ/dự án thiết kế; 1.5. 22; Dự án thiết kế - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo mới, cập nhật thông tin dự án thiết kế; 2.0. 23; Dự án thiết kế - Chi tiết; Thông tin tổng quan, tiến độ 3 giai đoạn; 2.5. 24; Giai đoạn 1 - Thiết kế Sơ bộ (Concept); Concept - Danh sách; Danh sách hồ sơ concept; 1.5. 25; Concept - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo phương án concept, cập nhật mô tả, người phụ trách; 2.0. 26; Concept - Chi tiết; Chi tiết phương án, upload file, feedback, duyệt nội bộ/khách hàng; 2.5. 27; Giai đoạn 2 - Thiết kế Cơ sở (Basic Design); Basic Design - Danh sách; Danh sách hồ sơ thiết kế cơ sở; 1.5. 28; Basic Design - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo mới, cập nhật hồ sơ thiết kế cơ sở; 2.0. 29; Basic Design - Chi tiết; Danh mục bản vẽ, thuyết minh, upload file, trạng thái duyệt; 2.5. 30; Giai đoạn 3 - Thiết kế Chi tiết (Detailed/Shop Drawing); Shop Drawing - Danh sách; Danh sách hồ sơ chi tiết; 1.5. 31; Shop Drawing - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo mới, cập nhật hồ sơ shop drawing; 2.0. 32; Shop Drawing - Chi tiết theo bộ môn; Quản lý theo bộ môn, danh sách bản vẽ, review chéo; 3.0. 33; Quản lý Phiên bản (Revision); Revision - Danh sách; Danh sách revision của hồ sơ/bản vẽ; 1.0. 34; Revision - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo revision mới, cập nhật lý do thay đổi; 1.5. 35; Revision - Chi tiết/Lịch sử thay đổi; Lịch sử thay đổi, thu hồi bản vẽ cũ, audit log; 2.0. 36; Phát hành IFC; IFC - Danh sách; Danh sách hồ sơ phát hành thi công; 1.0. 37; IFC - Tạo/Chỉnh sửa phiếu phát hành; Tạo/cập nhật đợt phát hành hồ sơ; 1.5. 38; IFC - Chi tiết; Phiếu phát hành, đóng dấu điện tử, theo dõi nơi nhận; 2.0. 3. Module Quản lý Pháp lý & Xin phép (Permitting). 39; Checklist pháp lý; Pháp lý - Danh sách hồ sơ; Danh sách checklist pháp lý theo dự án; 1.5. 40; Pháp lý - Tạo/Chỉnh sửa checklist; Tạo mới, cập nhật hồ sơ/checklist pháp lý; 2.0. 41; Pháp lý - Chi tiết checklist; Thông tin pháp lý, upload hồ sơ, cập nhật trạng thái, timeline làm việc, cảnh báo hết hạn; 2.5. 4. Module Quản lý Thi công & Nghiệm thu (Construction & Acceptance). 42; Tiến độ Gantt; Gantt - Danh sách công việc; Danh sách task/WBS theo dự án/giai đoạn; 1.5. 43; Gantt - Tạo/Chỉnh sửa công việc; Tạo task, cập nhật kế hoạch/thực tế/% hoàn thành; 2.0. 44; Gantt - Chi tiết/Gantt chart; Hiển thị gantt, dependency, phân công nhân sự, cảnh báo tiến độ; 5.0. 45; Nhật ký công trình điện tử; Nhật ký - Danh sách; Danh sách nhật ký theo ngày; 1.5. 46; Nhật ký - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo mới, cập nhật nhật ký ngày; 2.0. 47; Nhật ký - Chi tiết; Chi tiết nhật ký, ảnh/video hiện trường, sự cố phát sinh, ký xác nhận; 2.5. 48; Nghiệm thu từng phần (Nghiệm thu bộ phận/Giai đoạn); Nghiệm thu - Danh sách; Danh sách phiếu yêu cầu nghiệm thu; 1.5. 49; Nghiệm thu - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo/cập nhật yêu cầu nghiệm thu theo hạng mục/giai đoạn; 2.0. 50; Nghiệm thu - Chi tiết; Checklist tiêu chuẩn, ảnh kiểm tra, biên bản nghiệm thu, trạng thái xử lý; 2.5. 51; Nghiệm thu toàn công trình (Bàn giao); Bàn giao - Danh sách; Danh sách hồ sơ bàn giao; 1.5. 52; Bàn giao - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo/cập nhật hồ sơ bàn giao; 2.0. 53; Bàn giao - Chi tiết; Checklist bàn giao, commissioning, biên bản bàn giao; 2.5. 54; Hồ sơ Hoàn công; Hồ sơ hoàn công - Danh sách; Danh sách bộ hồ sơ hoàn công; 1.0. 55; Hồ sơ hoàn công - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo/cập nhật bộ hồ sơ hoàn công; 1.5. 56; Hồ sơ hoàn công - Chi tiết; Tổng hợp bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu, kiểm tra đủ/thiếu, xuất danh mục; 2.0. 57; Quản lý lỗi (Punchlist); Punchlist - Danh sách; Danh sách lỗi hiện trường; 1.0. 58; Punchlist - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo/cập nhật lỗi, người xử lý, deadline; 1.5. 59; Punchlist - Chi tiết; Mô tả lỗi, ảnh/video, trạng thái xử lý, re-open lỗi; 2.0. 5. Module Vật tư & Nhà thầu phụ (Procurement). 60; Đối tác; NCC/Thầu phụ - Danh sách; Danh sách đối tác; 1.5. 61; NCC/Thầu phụ - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo/cập nhật thông tin đối tác; 2.0. 62; NCC/Thầu phụ - Chi tiết; Hồ sơ năng lực, giấy phép, lịch sử hợp tác, đánh giá đối tác; 2.5. 63; So sánh giá; RFQ - Danh sách; Danh sách yêu cầu chào giá; 1.5. 64; RFQ - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo/cập nhật yêu cầu chào giá; 2.0. 65; Bid tabulation - Chi tiết; Bảng so sánh giá, lựa chọn/duyệt NCC; 3.0. 66; Định mức BOQ; BOQ vật tư - Danh sách; Danh sách BOQ theo dự án; 1.5. 67; BOQ vật tư - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo/cập nhật BOQ vật tư, import Excel; 3.0. 68; BOQ vật tư - Chi tiết; Danh mục vật tư, định mức, khối lượng; 2.0. 69; Yêu cầu vật tư(MR); Yêu cầu vật tư - Danh sách; Danh sách phiếu MR; 1.5. 70; Yêu cầu vật tư - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo/cập nhật phiếu MR; 2.0. 71; Yêu cầu vật tư - Chi tiết; Thông tin vật tư, so sánh BOQ, duyệt MR; 2.5. 72; Kho & cấp phát; Kho - Danh sách nhập xuất tồn; Theo dõi nhập/xuất/tồn theo công trường; 2.0. 73; Phiếu nhập/xuất - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo/cập nhật phiếu nhập kho, xuất kho; 2.0. 74; Kho - Chi tiết/Cấp phát; Chi tiết giao dịch kho, cấp phát tổ đội, kiểm kê kho; 2.5. 75; Cảnh báo vật tư; Cảnh báo vật tư vượt định mức; Cảnh báo dùng vượt BOQ/định biên; 1.5. 6. Module Tài chính, Chi phí & Hợp đồng (Finance & Contract). 76; Hợp đồng chính; Hợp đồng chính - Danh sách; Danh sách hợp đồng với chủ đầu tư; 1.5. 77; Hợp đồng chính - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo/cập nhật hợp đồng chính; 2.5. 78; Hợp đồng chính - Chi tiết; Giá trị hợp đồng, mốc thanh toán, công nợ phải thu; 2.5. 79; Hợp đồng đầu vào; Hợp đồng đầu vào - Danh sách; Danh sách hợp đồng thầu phụ/NCC; 1.5. 80; Hợp đồng đầu vào - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo/cập nhật hợp đồng đầu vào; 2.5. 81; Hợp đồng đầu vào - Chi tiết; Giá trị, điều khoản, thanh toán, công nợ phải trả; 2.5. 82; VO/Phụ lục; VO - Danh sách; Danh sách phát sinh/variation order; 1.0. 83; VO - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo/cập nhật phát sinh tăng/giảm; 2.0. 84; VO - Chi tiết; Thông tin phát sinh, workflow duyệt VO; 2.0. 85; Dòng tiền; Dòng tiền - Dashboard/Kế hoạch; Theo dõi cash in/cash out, kế hoạch thu chi, thực thu/thực chi; 3.5. 86; P&L; P&L dự án; Báo cáo doanh thu/chi phí/lợi nhuận, cost breakdown; 3.0. 7. Module Lưu trữ & Tích hợp Google Drive (Digital Assets). 87; Drive integration; Cấu trúc thư mục tự động; Cấu hình template, tạo cây thư mục dự án, log đồng bộ; 3.0. 88; Tài liệu số; Tài liệu dự án - Danh sách/Tree view; Danh sách tài liệu, xem theo folder, tìm kiếm, phân quyền; 2.5. 8. Module Dashboard & Báo cáo (Analytics). 89; Dashboard; Dashboard điều hành; Tổng quan lead/cơ hội/hợp đồng/dự án, tiến độ, tài chính, cung ứng; 5.0. 90; Báo cáo; Báo cáo nghiệp vụ; Báo cáo nghiệm thu, rủi ro, chi phí vượt, hồ sơ hết hạn, task trễ; 3.5. Chức năng chung. 91; Workflow; Cấu hình luồng duyệt; Cấu hình workflow duyệt cho báo giá, hồ sơ, MR, VO; 3.0. 92; Phân quyền; Roles & Permissions; Admin/Sale/Design/PM/QS/Kế toán/Kho/BGĐ; 3.5. 93; Thông báo; Notification; Gửi thông báo in-app/email theo sự kiện; 2.0. 94; Tìm kiếm; Tìm kiếm & filter chung; Global search, filter nâng cao, saved filter; 2.0. 95; Log; Audit log; Lịch sử tạo/sửa/xóa/duyệt/tải file; 1.5. 96; Danh mục; Master data; Trạng thái, nguồn lead, loại hợp đồng, loại vật tư, checklist mẫu; 2.5. FE TASKS BỔ SUNG (Phân tích & Đề xuất). 0. Auth & Navigation (FE bổ sung). 97; Auth; Đăng nhập; Form đăng nhập, validation, xử lý lỗi, redirect sau login; 1.5. 98; Quên mật khẩu / Reset password; Luồng nhập email, OTP/link, đặt lại mật khẩu; 1.5. 99; Trang hồ sơ người dùng (Profile); Xem/sửa thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, avatar upload; 1.5. 100; Navigation Shell; Sidebar + Main layout; Sidebar navigation, collapse/expand, active state, responsive mobile drawer; 3.0. 101; Header bar; Logo, breadcrumb, notification bell badge, user avatar dropdown; 1.5. 102; Error pages (404 / 403 / 500); Trang lỗi với hướng dẫn điều hướng; 0.5. 1. Module Quản lý Khách hàng/Sale/Hợp đồng (CRM/Sale/Contract). 103; Lead; Lead - Danh sách; Danh sách lead, filter theo nguồn/trạng thái/sale phụ trách; 1.5. 104; Lead - Tạo/Chỉnh sửa; Tạo mới lead, cập nhật thông tin, nguồn khách, phân công sale; 2.0. 105; Lead - Chi tiết; Thông tin lead, lịch sử tư vấn, chuyển sang Opportunity; 2.5. 106; Báo giá trực tiếp; Báo giá - Preview & Export PDF; Preview giao diện in trước khi xuất, layout PDF template; 2.5. 107; Báo giá - So sánh phiên bản (Version diff); Hiển thị diff giữa 2 version báo giá: thêm/bớt dòng, thay đổi giá; 2.0. 2. Module Quản lý Thi công & Nghiệm thu (Construction & Acceptance). 108; Tiến độ Gantt; Gantt - Interactive timeline UI; Drag-drop task bar, resize duration, zoom in/out (ngày/tuần/tháng), dependency line; 6.0. 109; Nhật ký công trình điện tử; Nhật ký - Upload ảnh/video (mobile); Camera picker, gallery selector, progress upload, thumbnail preview; 2.0. 110; Quản lý lỗi (Punchlist); Punchlist - Pin lỗi trên floor plan; Upload bản vẽ, đặt pin vị trí lỗi, popup chi tiết lỗi tại pin; 3.5. 3. Module Vật tư & Nhà thầu phụ (Procurement). 111; Định mức BOQ; BOQ vật tư - Import từ Excel; Upload file Excel, preview mapping cột, validate data, xác nhận import; 3.0. 112; So sánh giá; Bid tabulation - Matrix so sánh giá nhiều NCC; Bảng ma trận: hàng = hạng mục, cột = nhà thầu, tự động highlight thấp nhất; 3.0. 4. Module Tài chính, Chi phí & Hợp đồng (Finance & Contract). 113; Dòng tiền; Dòng tiền - Biểu đồ trực quan; Timeline chart cash in/out, bar+line combo, filter theo dự án/kỳ; 2.5. 114; P&L; P&L - Biểu đồ doanh thu/chi phí; Stacked bar chart doanh thu/chi phí/lợi nhuận, drill-down theo dự án; 2.5. 5. Module Dashboard & Báo cáo (Analytics). 115; Dashboard; Dashboard - Lead funnel chart; Funnel chart: Lead → Cơ hội → Báo giá → Hợp đồng với số lượng + tỷ lệ chuyển đổi; 2.0. 116; Dashboard - Tiến độ dự án overview; Danh sách dự án với progress bar % hoàn thành, cảnh báo trễ tiến độ; 2.0. 117; Dashboard - Tỷ lệ trúng thầu; Donut/pie chart tỷ lệ Trúng/Trượt/Đang chuẩn bị, filter theo kỳ; 1.5. 118; Báo cáo; Báo cáo - Filter nâng cao; UI filter nhiều điều kiện: date range picker, multi-select, saved filter preset; 2.0. 119; Báo cáo - Export Excel/PDF; Nút export, chọn format, progress indicator, download link; 1.5. Chức năng chung. 120; Thông báo; Notification - Drawer/Center; Panel thông báo pull-down, phân loại theo module, mark as read, liên kết đến record; 2.0. 121; Workflow; Workflow - Config UI; Giao diện cấu hình luồng duyệt: kéo thả bước, chọn role duyệt, điều kiện skip; 4.0. 122; Danh mục; Master data - CRUD screens; Trang quản lý danh mục: loại hợp đồng, nguồn lead, loại vật tư, checklist template...; 2.5. 123; Log; Audit log - Viewer; Bảng audit log với filter user/action/module/date range, xem chi tiết thay đổi; 1.5. Module Dashboard & Báo cáo (Analytics) -Đánh giá KPI Tự động. KPI framework & weighting config; Thiết lập vị trí, chỉ số KPI, trọng số, ngưỡng điểm và rule datasource cho Sales/Thiết kế/PM/HR/Admin/Kế toán.; 3,00. KPI data mapping; Mapping dữ liệu nguồn từ Modules 1/2/4/5/6/8 vào từng KPI; cấu hình rule đối chiếu tiến độ, ngân sách, punchlist, tuyển dụng và xuất bảng điểm.; 3,50. KPI calculation engine; Tự động quét dữ liệu, tính điểm KPI ngày/tháng, lưu lịch sử điểm, xử lý công thức trọng số và trạng thái thiếu dữ liệu.; 5,00. Real-time KPI dashboard; Màn hình KPI cá nhân và quản lý, drill-down lý do tăng/giảm điểm, lọc theo phòng ban/vị trí/tháng.; 4,00. KPI report/export; Xuất báo cáo KPI cá nhân/toàn công ty ra Google Sheets/PDF, theo tháng và theo thời điểm bất kỳ.; 2,50. Monthly lock & HR Admin; Khóa kỳ KPI, chốt bảng điểm, phân quyền HR/Admin, lưu snapshot sau khi khóa.; 2,50. KPI notification & audit; Thông báo điểm bất thường/task trễ, log thay đổi cấu hình KPI và lịch sử export.; 1,50. Tổng số tiền cho các chức năng ở trên; 110,000,000 VNĐ. Xây dựng lại web Nicon + tích hợp vào Nicon mới; 10,000,000 VNĐ. Bổ sung phần KPI Tự động; 20,000,000 VNĐ. Tổng cộng; 140,000,000 VNĐ. |
| 2 | Bảo trì | Miễn phí trong thời gian 6 tháng( chỉ bảo trì nếu có bất kì các lỗi liên quan đến chức năng trên , nếu có thay đổi khi đã đóng hợp đồng sẽ thu phí thêm) |
| 3 | Hướng dẫn vận hành website | Hướng dẫn cập nhật nội dung và sử dụng các chức năng trong suốt thời gian sử dụng web. |
| 4 | Tổng cộng | 140.000.000 |

Chi phí bằng chữ: một trăm tám mươi triệu đồng.

Điều 2: THỜI GIAN THỰC HIỆN.

2.1. Bản Demo ( mẫu website ): Đã được Bên A xây dựng mẫu hoặc mẫu website bên B đã chọn.

2.2.  Hai bên sẽ tiến hành thống nhất giao diện demo website dựa trên bản demo trên.

2.3. Bên B phải cung cấp cho bên A đầy đủ dữ liệu, tài liệu mà bên A yêu cầu, cũng như có trách nhiệm hợp tác, giải đáp tất cả những thắc mắc của bên A trong quá trình thiết kế.

2.4. Bên A có trách nhiệm bàn giao website trong thời gian từ 5 đến 6 tháng (tùy theo mức độ phức tạp và thay đổi của website) trong điều kiện bên B thực hiện đầy đủ thủ tục thanh toán, và cung cấp dữ liệu đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Điều 3: HÌNH THỨC THANH TOÁN.

3.1. Hình thức thanh toán bằng tiền mặt VNĐ (Việt Nam Đồng). Hoặc chọn các hình thức thanh toán khác như: chuyển khoản ATM, chuyển khoản ngân hàng iBanking.

- VietinBank: Nguyễn Đình Đảo     STK: 0962002084.

3.2. Tổng giá trị tạm tính của hợp đồng là : 140.000.000  VNĐ.

3.3.Phương thức thanh toán:

- Giai đoạn 1: Bên B Thanh toán 30% chi phí thiết kế giao diện (Website Nicon) khi bên B đồng ý với bên A thiết kế.: 
              Thiết kế giao diện Website Nicon
              Xây dựng lại web Nicon và tích hợp vào hệ thống mới

Nếu trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, bên B chưa thanh toán phí tạm ứng cho bên A thì hợp đồng này không còn hiệu lực và chịu bồi thường chi phí thiết kế giao diện bên A.

- Số tiền tạm ứng: 42.000.000 VNĐ.

- Giai đoạn 2 (sau khi hoàn thành giai đoạn 1, thời gian thực hiện 60 ngày kể từ giai đoạn 1): Bên B thanh toán cho bên A 25% khi:

- Lập trình chức năng đã nêu ở trên hai bên đã thống nhất như bên dưới :
        	Auth & Navigation (FE bổ sung)

Module Quản lý Khách hàng/Sale/Hợp đồng (CRM/Sale/Contract)

Module Quản lý Thiết kế 3 Giai đoạn (Design Management)
       	Module Quản lý Pháp lý & Xin phép (Permitting)

- Upload bản demo để bên B kiểm tra các chức năng trên và đồng ý.

- Số tiền tạm ứng: 35.000.000 VNĐ.

- Giai đoạn 3 (sau khi hoàn thành giai đoạn 2, thời gian thực hiện 60 ngày kể từ giai đoạn 2): Bên B thanh toán cho bên A 25% khi:

- Lập trình chức năng đã nêu ở trên hai bên đã thống nhất như bên dưới :

Module Quản lý Thi công & Nghiệm thu (Construction & Acceptance)

Module Vật tư & Nhà thầu phụ (Procurement)

Module Tài chính, Chi phí & Hợp đồng (Finance & Contract)

- Upload bản demo để bên B kiểm tra các chức năng trên và đồng ý.

- Số tiền tạm ứng: 35.000.000 VNĐ.

- Giai đoạn 4(sau khi hoàn thành giai đoạn 3, thời gian thực hiện 30 ngày): Bên B thanh toán cho bên A còn lại (20% : 28.000.000 VNĐ) khi:

- Lập trình chức năng đã nêu ở trên hai bên đã thống nhất như bên dưới:
 		 Module Lưu trữ & Tích hợp Google Drive (Digital Assets)

Module Dashboard & Báo cáo (Analytics)

Chức năng còn lại

- Bổ sung, chỉnh sửa những phần còn thiếu của giai đoạn 3.

- Hướng dẫn và hỗ trợ cập nhật thông tin.

- Hướng dẫn quản trị website để bên B tự cập nhật thông tin.

- Giải quyết các vấn đề quản trị, lỗi phát sinh.

- Bàn giao, upload website lên địa chỉ trang web bên B cung cấp (hosting, domain).

- Tiến hành làm thủ tục thanh lý hợp đồng.

- Nếu trong quá trình thiết kế, có phát sinh thêm chi phí, bên B có trách nhiệm thanh toán cho bên A đầy đủ khoản chi phí phát sinh ngoài giá trị tạm tính trên.

- Bên B thanh toán cho bên A toàn bộ số tiền còn lại của tổng giá thực tế của hợp đồng ngay khi ký biên bản bàn giao website. Nếu trong thời gian 14 ngày kể từ khi bàn giao và nghiệm thu website, bên B chưa thanh toán chi phí còn lại cho bên A thì dự án làm web cho bên B sẽ được tạm ngưng, bên A sẽ chuyển website sang tình trạng thanh lý. Bên B cần cử đại diện đến trực tiếp làm việc với bên A để thực hiện thủ tục thanh toán cũng như mở lại trang web hoạt động.

Điều 4: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI  BÊN B.

4.1   Trách nhiệm của bên B.

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu dữ liệu cần thiết theo bản đăng ký, cho bên A.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn.

- Bên B Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và hàng hóa bán trên website của bên B theo luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam. 
Quyền lợi của bên B.

- Yêu cầu bên A thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công việc đã nêu trên.

- Thu hồi toàn bộ dữ liệu mà bên A đã giao cho bên B, đồng thời yêu cầu bên A xoá bỏ toàn bộ dữ liệu đã sao lưu tại hệ thống máy tính của bên A khi hợp đồng này được thanh lý.

- Bên A phải bàn giao toàn bộ source code(Website Nicon) cho bên B.

Điều 5: TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ CỦA BÊN A.

  - Trách nhiệm của bên A.

- Thực hiện các công việc được quy định trong  kèm theo.

- Thực hiện sửa lại các lỗi phát sinh cho hoàn chỉnh trong quá trình bên B tiến hành chạy thử.

- Bảo quản và bàn giao lại cho bên B các tài liệu, dữ liệu được giao để thực hiện công việc, sau khi công việc hoàn thành.

- Bàn giao toàn bộ mã nguồn website, bao gồm mã nguồn gốc, dữ liệu cấu hình, tài nguyên tĩnh (hình ảnh, CSS, JS), cơ sở dữ liệu, tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành hệ thống cho bên B sau khi hoàn thành toàn bộ website theo đúng yêu cầu.

  - Quyền lợi của bên A.

- Yêu cầu bên B cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu đúng hạn.

- Tạm đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu bên B vi phạm trách nhiệm thanh toán.

- Bên A chỉ cài đặt và thiết kế website cho bên B, Nội dung và hàng hóa trên website của bên B thì bên B sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam.

- Tạm đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu website của bên B có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

Điều 6: BÀN GIAO, BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ.

  - Trong vòng 7 ngày kể từ khi bên A bàn giao website đã thiết kế cho bên  B, Bên A phải hướng dẫn cho nhân viên của bên B phương pháp sử dụng, khai thác và quản lý thành thạo.

Điều 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

  - Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trên đây. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị.

  - Hợp đồng này được lập thành 02 bản gốc, mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

Nguyễn Đình Đảo