| CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI Số: 01/2016/HĐKT-NICON | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc |
| --- | --- |

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ

Công trình: Nhà máy thuộc công ty Lâm Hiệp Hưng

Hạng mục: Giai đoạn 1-Xưởng đan dây và hạ tầng chung quanh

Địa điểm: Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

  - Căn cứ Luật dân sự số 33/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 14/6/2005

  - Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2003

  - Căn cứ pháp lệnh trọng tài thương mại số 08/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;

  - Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính Phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

  - Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

  - Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày  06/ 02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

  - Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ xây dựng về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

  - Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ xây dựng về Quy định thẩm tra thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;

  - Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày  07/ 5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

  - Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ xây dựng về hướng dẫn mẫu hợp đồng trong công việc tư vấn xây dựng;

  - Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

  - Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 03 tháng 02 năm 2016, tại công ty CP TMDV & SX Lâm HIệp Hưng, chúng tôi gồm:

Bên A (chủ đầu tư): CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV & SX LÂM HIỆP HƯNG.

- Người đại diện 	: 	Ông Lý Châu Lâm	Chức vụ: Tổng Giám Đốc

- Trụ sở    	: 	60/5 khu phố Khánh Hòa, HuyệnTân Uyên, Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại	:               		Fax:

- Mã số thuế	:

Bên B (nhà thầu): CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI (NICON)

Giấy  phép  kinh  doanh  số  4103004419  cấp  ngày  07/03/2006 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tp.HCM cấp.

- Người đại diện	: 	Ông Võ Trí Nguyên 	Chức vụ: Tổng Giám Đốc

- Trụ sở	:	A008 tầng trệt, CC A1 Phan Tây Hồ,  P.7, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

- Điện thoại	: 	08.6281 4427

- Số tài khoản	: 	83515249 – Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Phan Xích Long

- Mã số thuế	:	0304245347

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công công trình “Nhà máy thuộc công ty Lâm Hiệp Hưng - Giai đoạn 1”, với những điều khoản sau:

Điều 1: MÔ TẢ PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi công việc của Bên B được thực hiện theo yêu cầu của bên A bao gồm các công việc sau:

-  Đề xuất các ý kiến mà bên B cho là cần thiết và phù hợp với dự án mà chưa được bên A đưa ra trong những yêu cầu của bên A;

-  Đề xuất nhiệm vụ khảo sát phục vụ thiết kế, thí nghiệm bổ sung và lập nhiệm vụ khảo sát bổ sung khi phát hiện không đầy đủ số liệu khảo sát để thiết kế;

-  Nghiên cứu thuyết minh dự án, thiết kế cơ sở đã được duyệt, khảo sát hiện trường và trình cho chủ đầu tư mọi sản phẩm thiết kế của công trình, hạng mục công trình bao gồm các bản vẽ, thuyết minh tính toán, chỉ dẫn kỹ thuật, dự toán xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng;

- Tham gia các cuộc họp có liên quan tới tới việc làm rõ hồ sơ thiết kế trong quá trình xây dựng công trình, số lượng các cuộc họp với nội dung này được tổ chức không quá 2 lần;

- Tham gia nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và toàn bộ công trình do bên A tổ chức;

- Giám sát tác giả và làm rõ thiết kế, sửa đổi thiết kế (nếu có) trong quá trình thiết kế và thi công xây dựng công trình. Việc sửa đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình nếu vượt quá 5% tổng giá trị hợp đồng này thì hai bên đồng ý việc tính chi phí phát sinh và thanh toán chi phí phát sinh bằng một Phụ lục hợp đồng.

Điều 2: NỘI DUNG CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thực hiện công việc: Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công bao gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công cho công trình “Nhà máy công ty Lâm Hiệp Hưng” tại Tân Uyên, BÌnh Dương với các nội dung chi tiết như sau:

  - Thông tin về dự án :

    - Địa điểm xây dựng	: Tân Uyên, Bình Dương;

    - Công năng sử dụng	: Nhà xưởng, kho bãi, văn phòng;

      - Kết cấu công trình	: Bê tông, móng BTCT, cột thép, dầm thép, tường tole khung thép, sàn beton, kèo, xà gồ thép, mái tole cách nhiệt hoàn thiện.

| Stt | Hạng mục công trình | Diện tích xây dựng (m2) | Tầng cao |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quy hoạch khu dự án “lâm Hiệp Hưng” | 33.891 | m2 |  |
| 2 | Xưởng đan dây 1 | 6,800 | m2 |  |
| 3 | Xưởng đan dây 2 | 10,000 | m2 |  |
| 4 | Nhà bảo vệ | 30 | m2 |  |
| 5 | Công trình phụ: bể nước, nhà bơm, trạm xử lý nước thải, trạm điện |  |  |  |
| 6 | Bãi xuất nhập hàng |  |  |  |
| 7 | Bãi đậu xe |  |  |  |
| 8 | Sân bãi, giao thông |  |  |  |
| 9 | Cây xanh |  |  |  |

    - Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc công trình:

  - Nội dung công việc:

    - Lập hồ sơ thiết kế cơ sở và xin phép xây dựng:

    - Nội dung các bản vẽ thiết kế cơ sở và tài liệu cần thiết được yêu cầu, trình lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xin giấy phép xây dựng. Hồ sơ xin phép xây dựng được lập theo tiêu chuẩn và quy định của Việt Nam, bao gồm:

- Các bản vẽ kiến trúc.

- Các bản vẽ kết cấu.

- Các bản vẽ hệ thống điện.

- Các bản vẽ cấp thoát nước (bao gồm thoát nước mưa + nước thải sinh họat).

- Thuyết minh tính toán (bao gồm cả phần khái toán đầu tư xây dựng công trình)

- Tờ trình gửi các cơ quan chức năng.

    - Bên B cung cấp các hồ sơ cần thiết liên quan đến công tác thiết kế và thay mặt bên A tiến hành nộp hồ sơ xin phép xây dựng.

    - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công:

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm nội dung sau:

      - Bản vẽ:

    - Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật phần kiến trúc :

- Bản vẽ phối cảnh toàn bộ công trình.

- Các mặt bằng tổng thể chi tiết.

- Các mặt đứng chi tiết.

- Các mặt cắt chi tiết.

- Các bản vẽ kiến trúc chi tiết bên ngoài.

    - Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật phần kết cấu:

- Các bản vẽ thiết kế kết cấu chi tiết nền móng công trình.

- Các bản vẽ thiết kế kết cấu chi tiết phần thân công trình.

    - Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật phần điện:

- Các sơ đồ, bản vẽ chi tiết hệ thống điện chiếu sáng, điều hoà không khí.

- Các sơ đồ, bản vẽ chi tiết hệ thống thông tin liên lạc.

    - Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật phần nước: Các sơ đồ, bản vẽ chi tiết hệ thống cấp thoát nước.

      - Các thuyết minh tính toán : Các thuyết minh và tính toán cần thiết mô tả và thuyết minh phần hồ sơ bản vẽ.

      - Các chỉ dẫn kỹ thuật.

      - Dự toán: Bên B sẽ lập bảng dự toán chi tiết khối lượng và chi phí cho toàn bộ công trình.

Điều 3: HỒ SƠ THIẾT KẾ

Nội dung hồ sơ thiết kế mà bên B bàn giao cho bên A:

- Toàn bộ hồ sơ thiết kế phải bảo đảm kỹ, mỹ thuật và tuân thủ mọi tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm thiết kế hiện hành và được cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt.

- Hồ sơ do bên B lập sẽ tuân theo quy định của Luật xây dựng, Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/ 02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Hồ sơ bàn giao gồm:

- Bản vẽ thiết kế cơ sở và hồ sơ xin phép xây dựng.

    - Nội dung hồ sơ như quy định ở điều 2.

    - Số lượng hồ sơ: Theo yêu cầu xin phép xây dựng, 5 bộ bản vẽ.

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thuyết minh & dự toán chi phí.

    - Nội dung hồ sơ như đã quy định ở điều 2.

    - Số lượng hồ sơ: 5 bộ bản vẽ.

Điều 4: HỒ SƠ, THÔNG TIN BÊN A CUNG CẤP CHO BÊN B

- Nội dung hồ sơ, thông tin mà bên A phải cung cấp cho bên B

- Các yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế là một phần nội dung công việc không thể tách rời hợp đồng này.

- Các bản vẽ hiện trạng kiến trúc, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.

- Các hồ sơ pháp lý khác có liên quan đến công trình xây dựng

- Các hồ sơ cần thiết khác để phục vụ cho công tác thiết kế mà bên B yêu cầu

- Nghiệm thu hồ sơ thiết kế

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên B bàn giao hồ sơ thiết kế cho bên A và 2 bên ký biên bản bàn giao hồ sơ thiết kế, bên A tiến hành tổ chức nghiệm thu và thông báo kết quả cho bên B về những điều chỉnh hoặc những sai sót để sửa chữa.

- Tất cả các yêu cầu điều chỉnh hoặc thông báo nghiệm thu phải được bên A thể hiện bằng văn bản.

Điều 5: GIÁM SÁT TÁC GIẢ

Bên B phải thực hiện việc giám sát tác giả và làm rõ thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình được quy định như sau:

- Bên B phải cử người có đủ năng lực để thực hiện giám sát tác giả theo quy định trong quá trình thi công xây dựng;

- Bên B có trách nhiệm giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình cho bên A, các bên B khác để quản lý và thi công theo đúng thiết kế;

- Khi phát hiện thi công sai với thiết kế, người giám sát tác giả phải ghi nhật ký giám sát và đề nghị bên A yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện đúng thiết kế;

- Qua giám sát tác giả, nếu phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu thì bên B phải có văn bản gửi bên A nêu rõ lý do từ chối nghiệm thu;

- Sửa đổi thiết kế phù hợp với thực tế và yêu cầu của bên A khi cần thiết.

Điều 6: THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

  - Ngày bắt đầu:

Ngày bắt đầu thực hiện là thời điểm khi tất cả các điều kiện dưới đây được đáp ứng:

- Hợp đồng được ký.

- Thiết kế sơ bộ đã được bên A thông qua.

- Bên A cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu như đã nêu ở điều 4 khoản 1

- Bên A thanh toán đầy đủ kỳ 1 của hợp đồng.

  - Ngày hoàn thành:

Ngày hoàn thành là ngày bên B bàn giao hồ sơ hoàn chỉnh cho bên A và hai bên cùng ký biên bản bàn giao và nghiệm thu hồ sơ.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Lập hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở: 15 ngày (không kể ngày nghỉ theo Luật Lao động ngày lễ; không kể thời gian chờ các cơ quan nhà nước xem xét và thẩm duyệt Tổng mặt bằng, thẩm duyệt Thoả thuận PCCC, thẩm định thiết kế cơ sở...)

- Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: 30 ngày, sau khi hồ sơ thiết kế cơ sở được cơ quan chức năng thẩm định (không kể ngày nghỉ theo Luật Lao động, ngày lễ; thời gian thẩm tra, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư và các cơ quan chức năng).

  - Thay đổi thời gian thực hịên hợp đồng:

Thời gian thực hiện hợp đồng có thể được thay đổi do những lý do sau:

- Do phát sinh khối lượng công việc. Khối lượng phát sinh này do 2 bên thống nhất về khối lượng, giá cả và thời gian thực hiện bằng văn bản trước khi thực hịên.

- Do yêu cầu thay đổi từ các cơ quan quản lý có chức năng.

- Do những lý do bất khả kháng khác.

Điều 7: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG.

Giá trị hợp đồng khoán gọn là: 477,180,000 đồng giá trị đã bao gồm thuế VAT.

(bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi bảy triệu, một trăm tám mươi ngàn đồng).

Điều 8: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

  - Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

  - Tiền tệ thanh toán: Tiền tệ sử dụng thanh toán trong hợp đồng này là VNĐ.

  - Tiến độ thanh toán:

- Kỳ 1: thanh toán 20% giá trị hợp đồng ngay khi hợp đồng được ký và hai bên thống nhất bản vẽ sơ bộ và dự toán một số hạng mục công trình.

- Kỳ 2: thanh toán 30% giá trị hợp đồng trong vòng 7 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở và bên B đã nộp xong hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền để xin giấy phép xây dựng.

- Kỳ 3: thanh toán 30% giá trị hợp đồng trong vòng 7 ngày kể từ ngày bên B hoàn thành và bàn giao thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho bên A.

- Kỳ 4: thanh toán 20% giá trị hợp đồng trong vòng 7 ngày kể từ ngày bên B hoàn thành, bàn giao các giấy phép cho bên A và tiến hành việc quyết toán hợp đồng.

  - Hồ sơ thanh toán:

- Giấy đề nghị thanh toán;

- Biên bản bàn giao hoặc nghiệm thu hoàn thành công việc;

Điều 9: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA BÊN B

- Bên B đảm bảo rằng tất cả các công việc bên B thực hiện theo hợp đồng này phải phù hợp với yêu cầu của Bên A quy tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và các quy định về tiêu chuẩn của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Bên B phải thực hiện và chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm thiết kế của mình. Thiết kế phải do các kiến trúc sư, kỹ sư và các nhà chuyên môn có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật, trình độ thực hiện, đáp ứng yêu cầu của dự án;

- Bên B sẽ thực hiện một cách chuyên nghiệp các công việc được đề cập đến trong hợp đồng này bằng tất cả các kỹ năng phù hợp, sự thận trọng, sự chuyên cần và thích ứng với các yêu cầu của Bên A để hoàn thành dự án. Bên B sẽ luôn luôn thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến thiết kế của dự án cho chủ đầu tư;

- Bên B có trách nhiệm hoàn thành đúng tiến độ và giao nộp các tài liệu được quy định tại Điều sản phẩm của bên B. Có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của thiết kế trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do bên A tổ chức;

- Bên B sẽ sắp xếp, bố trí nhân lực của mình hoặc của thầu phụ thiết kế có kinh nghiệm và năng lực cần thiết để phục vụ công tác thiết kế công trình và hạng mục công trình;

- Bên B phải cam kết rằng, khi có yêu cầu của chủ đầu tư, bên B hoặc bên B phụ sẽ cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại thời điểm do Bên A ấn định (hông kể ngày nghỉ) cho tới ngày hoàn thành và bàn giao công trình;

- Tất cả sản phẩm cuối cùng khi bàn giao cho Bên A phải phù hợp với hợp đồng, có đủ căn cứ pháp lý và được chủ đầu tư nghiệm thu. Sản phẩm giao nộp cuối cùng cho Bên A là 05 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt và 02 bộ USB của hồ sơ tiếng Việt;

- Bên B sẽ phối hợp kiểm tra và xác nhận việc bàn giao tim mốc của công trình. Việc định vị công trình để thi công sẽ do đơn vị thi công tổ chức thực hiện;

- Bên B phải tự thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn ở khi phải làm việc xa trụ sở của mình;

- Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bên A về quan hệ giao dịch, thực hiện công việc và thanh toán, quyết toán theo hợp đồng với Bên A;

- Bên B có trách nhiệm ký hợp đồng với bên B phụ với đầy đủ phụ lục công việc giao cho bên B phụ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Bồi thường thiệt hại khi xác định sai nhiệm vụ khảo sát dẫn đến kết quả khảo sát không đáp ứng được yêu cầu thiết kế phải khảo sát lại, khảo sát bổ sung hoặc các hành vi gây thiệt hại khác do lỗi của mình gây ra;

- Thu thập các thông tin cần thiết

- Bên B sẽ phải cẩn thận xem xét lại các điều kiện tự nhiên của công trường và các tài liệu do Bên A cung cấp.

- Trong phạm vi kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của mình, Bên B phải thu thập các thông tin liên quan đến toàn bộ các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tiến độ, giá trị hợp đồng hoặc trách nhiệm của Bên B theo hợp đồng, hoặc các rủi ro có thể phát sinh cho Bên B trong việc thực hiện các dịch vụ được quy định trong hợp đồng này.

- Bất kỳ sự bất cẩn, chậm trễ hoặc lỗi trong việc thu thập thông tin hợp lý được nói ở trên của Bên B, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác sẽ không làm giảm nhẹ trách nhiệm của Bên B để hoàn thành công việc theo các điều khoản được quy định ở trong hợp đồng này.

- Bên B sẽ phúc đáp bằng văn bản các yêu cầu hoặc đề nghị của bên A trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.

Điều 10: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA BÊN A

- Cung cấp đầy đủ và kịp thời những thông tin, hồ sơ yêu cầu cho bên B, chịu trách nhiệm về những thông tin mình cung cấp theo điều 3 của hợp đồng này.

- Thanh toán đủ và đúng hạn cho bên B theo quy định trong điều khoản thanh toán.

- Bên A sẽ cân nhắc các đệ trình, yêu cầu của bên B liên quan đến công việc và phê duyệt, hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Bên B trong một khoảng thời gian hợp lý để không làm chậm trễ tiến độ thực hiện công việc.

- Bên A sẽ thanh toán cho bên B toàn bộ giá trị hợp đồng theo đúng các quy định được thỏa thuận trong hợp đồng này.

- Đảm bảo các yêu cầu về bản quyền đã quy định

- Bên A có trách nhiệm cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với bên B.

Điều 11: BỒI THƯỜNG VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

- Bên B phải bồi thường theo quy định của pháp luật đối với các khiếu nại, hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) có liên quan đến:

- Tổn hại thân thể, ốm đau, bệnh tật hay chết của bất cứ người nào xảy ra do nguyên nhân của thiết kế;

- Hư hỏng bất cứ tài sản nào mà những hư hỏng này:

- Phát sinh do nguyên nhân của thiết kế;

- Được quy cho sự thiếu trách nhiệm, cố ý hoặc vi phạm hợp đồng bởi bên B, các nhân viên của bên B hoặc thầu phụ thiết kế, hoặc bất cứ người trực tiếp hay gián tiếp do bên B thuê.

Điều 12: BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LIÊU

- Bên B sẽ giữ bản quyền tất cả bản vẽ thiết kế, sơ họa, báo cáo, yêu cầu kỹ thuật, bản tính và các tài liệu khác được thực hiện bởi các nhân viên của bên B hoặc các thầu phụ thiết kế. Bên A được toàn quyền sử dụng các tài liệu này được sao để phục vụ công trình này mà không cần phải xin phép Bên B;

- Bên B phải cam kết rằng các bản vẽ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, các ý tưởng thiết kế, các bản tính và các tài liệu khác do Bên B lập và cung cấp cho Bên A không vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân hoặc bên thứ ba nào;

- Bên A sẽ không chịu trách nhiệm hoặc hậu quả nào từ việc khiếu nại rằng bất cứ bản vẽ, thuyết minh tính toán, báo cáo, chi tiết thiết kế, hoặc các tài liệu khác theo hợp đồng này đã vi phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ của một cá nhân hay bên thứ ba nào khác.

- Bên A không được sử dụng hồ sơ thiết kế của công trình này để áp dụng vào bất kỳ công trình nào khác mà không có sự đồng ý của bên B

- Trong thời gian Bên B cung cấp dịch vụ, dù Bên A sử dụng sản phẩm thiết kế với mục đích gì cũng đều phải đề tên Bên B trên sản phẩm đó.

Điều 13: VIỆC BẢO MẬT

Ngoại trừ những nhiệm vụ được bên A yêu cầu, bên B không được phép tiết lộ cho bên thứ ba nào về công việc của mình hoặc bất cứ thông tin nào liên quan đến dự án mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên A.

Điều 14: BẢO HIỂM

Để tránh những rủi ro về trách nhiệm nghề nghiệp Bên B phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 15. BẤT KHẢ KHÁNG

1. Định nghĩa về bất khả kháng: “Bất khả kháng” có nghĩa là một sự kiện hoặc trường hợp bất thường:

1.1. Ngoài khả năng kiểm soát của một bên;

1.2. Bên đó không thể lường trước tại thời điểm khi ký kết hợp đồng;

1.3. Đã xảy ra mà bên đó không thể tránh hay khắc phục một cách hợp lý;

1.4. Không thể quy kết cho bên kia.

Bất khả kháng có thể gồm, nhưng không giới hạn những sự kiện hay trường hợp bất thường thuộc các loại được liệt kê dưới đây, nếu thỏa mãn các điều kiện từ 1.1 đến 1.4 ở trên: bất khả kháng là sự kiện sảy ra mang tính khách quan, và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh…và các thảm họa khác chưa lường hết trước được, sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam…

2. Thông báo tình trạng bất khả kháng

- Nếu một trong hai bên vì điều kiện bắt buộc không thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm, công việc của mình do trường hợp bất khả kháng hoặc do bị ảnh hưởng bởi một bên khác theo hợp đồng thì trong vòng 10 ngày sau khi sự cố xảy ra bên bị ảnh hưởng sẽ thông báo cho bên kia bằng văn bản toàn bộ sự việc chi tiết của trường hợp bất khả kháng.

- Bên đó, khi đã thông báo, phải được miễn cho việc thực hiện công việc thuộc nghĩa vụ trong thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực hiện của họ.

- Khi trường hợp bất khả kháng xảy ra, thì không áp dụng đối với nghĩa vụ thanh toán tiền của bất cứ bên nào cho bên kia theo hợp đồng.

- Một bên phải gửi thông báo cho bên kia khi không còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất khả kháng.

3. Trách nhiệm của các bên trong trường hợp bất khả kháng

- Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng.

- Trong trường hợp xảy ra sự bất khả kháng thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện có nghĩa vụ theo hợp đồng của mình và sự cố này sẽ phải được giải quyết càng sớm càng tốt với tất cả nỗ lực và sự khẩn trương cần thiết với sự nỗ lực của cả hai bên.

4. Chấm dứt hợp đồng có lựa chọn và thanh toán

- Nếu trường hợp bất khả kháng xảy ra mà mọi nỗ lực của một bên hoặc các bên không đem lại kết quả và buộc phải chấm dứt công việc tại một thời điểm bất kỳ. Bên có thông báo sẽ gửi thông báo việc chấm dứt hợp đồng bằng văn bản cho bên kia và việc chấm dứt sẽ có hiệu lực trong vòng 10 ngày sau khi bên kia nhận được thông báo.

- Các khoản tiền mà bên B sẽ được thanh toán gồm:

- Các khoản thanh toán cho các sản phẩm đã hoàn thành và đã được phía bên A chứng nhận;

- Chi phí di chuyển máy móc thiết bị của bên B về nước nếu bên B có đề nghị và được chứng thực của cơ quan Hải quan Việt Nam;

- Chi phí tiền vé hồi hương cho đội ngũ cán bộ của bên B làm việc tại Việt Nam theo đăng ký thực tế và được bên A chấp thuận.

5. Nghĩa vụ thực hiện theo quy định của pháp luật

- Bất kể mọi quy định khác của Điều này, nếu một sự việc hay trường hợp ngoài khả năng kiểm soát của các bên (bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất khả kháng) xảy ra mà làm một hoặc hai bên không thể hoặc không theo luật định để hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng của họ hoặc theo luật điều chỉnh hợp đồng, mà các bên được quyền không phải tiếp tục thực hiện hợp đồng, trên cơ sở thông báo của bên này cho bên kia về sự việc hoặc trường hợp này thì: các bên sẽ hết nghĩa vụ tiếp tục thực hiện công việc này, mà không làm phương hại các quyền của bất kể bên nào.

Điều 16: KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP VÀ TRỌNG TÀI

- Nếu có phát sinh tranh chấp giữa các bên liên quan đến hợp đồng này hoặc bất cứ vấn đề gì phát sinh, các bên phải lập tức tiến hành thương lượng để giải quyết vấn đề một cách hữu hảo.

- Nếu thương lượng không có kết quả thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, các bên sẽ đệ trình vấn đề lên trọng tài để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam hoặc tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Quyết định của trọng tài hoặc tòa án nhân dân là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên.

Điều 17: QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG

1. Quyết toán hợp đồng

- Trong vòng 7 ngày sau khi nhận được biên bản nghiệm thu và xác nhận của bên A rằng bên B đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng, bên B sẽ trình cho chủ đầu tư 2 bộ dự thảo quyết toán hợp đồng với các tài liệu trình bày chi tiết bao gồm:

a. Giá trị của tất cả các công việc được làm theo đúng hợp đồng và

b. Số tiền khác mà bên B coi là đến hạn thanh toán theo hợp đồng hoặc các thỏa thuận khác.

- Nếu bên A không đồng ý hoặc cho rằng bên B chưa cung cấp đủ cơ sở để xác nhận một phần nào đó của dự thảo quyết toán hợp đồng, bên B sẽ cung cấp thêm thông tin khi bên A có yêu cầu hợp lý và sẽ thay đổi dự thảo theo sự nhất trí của hai bên. Bên B sẽ chuẩn bị và trình cho bên A quyết toán hợp đồng như hai bên đã nhất trí.

- Tuy nhiên nếu sau khi có những cuộc thảo luận giữa các bên và bất kỳ thay đổi nào trong dự thảo quyết toán hợp đồng mà hai bên đã nhất trí, bên A sẽ thanh toán toàn bộ giá trị của phần này cho bên B.

2. Chấm dứt trách nhiệm của bên A

Sau khi quyết toán hợp đồng đã được ký với bên B, bên A sẽ không chịu trách nhiệm với bên B về bất cứ vấn đề gì liên quan đến hợp đồng, trừ khi bên B đã nêu cụ thể:

a. Trong quyết toán hợp đồng và

b. Trừ những vấn đề và công việc nảy sinh sau khi ký biên bản nghiệm thu thiết kế trong bản quyết toán hợp đồng.

Điều 18: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong hợp đồng này.

- Hợp đồng này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt. Bên A sẽ giữ 02 bản tiếng Việt. Bên B sẽ giữ 02 bản tiếng Việt.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

LÝ CHẤU LÂM 	        VÕ TRÍ NGUYÊN